| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- |
| --- | --- |
| Số: 1185/BXD-KTXD V/v: Phương thức thanh toán chi phí lán trại – Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La. | Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 |

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 4532/BCT-NL ngày 20/5/2009 của Bộ Công thương về phương thức thanh toán chi phí lán trại – Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về giá trị dự toán chi phí lán trại:

Phù hợp với quy định tại mục 6 Phần II (quy định cụ thể) Thông tư số 07/2009/TT- BXD ngày 28/4/2009 của Bộ Xây dựng.

2. Phương thức thanh toán khoán gọn theo đề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 4532/BCT-NL ngày 20/5/2009:

2.1. Thống nhất khoán gọn theo giá trị dự toán chi phí lán trại được xác định tại mục 1 công văn số 4532/BCT-NL ngày 20/5/2009; giá trị được quy đổi ra tỷ lệ phần trăm (%) so với giá trị xây dựng trong Tổng dự toán đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-BCN ngày 27/6/2007.

2.2. Chủ đầu tư và tổng thầu thực hiện thanh toán trên cơ sở nghiệm thu theo công năng và giá trị dự toán được xác định như mục 2.1 nêu trên. Tiến độ thanh toán do Chủ đầu tư và Tổng thầu thống nhất phù hợp với khối lượng thực hiện tương ứng với từng thời kỳ.

Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Công thương tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |