| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- |
| --- | --- |
| Số: 1389/BXD-KTXD V/v: Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2009 |

Kính gửi: Viễn thông Khánh Hoà

Trả lời văn bản số 799/ĐT-VTKH ngày 23/06/2009 của Viễn thông Khánh Hoà thuộc tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc hệ số điều chỉnh dự toán công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003; số 03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005; số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng chỉ áp dụng cho những dự toán được lập theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành theo từng thời điểm tương ứng của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

2. Khi so sánh hệ số điều chỉnh của hai thời điểm khác nhau thì dùng phép tính chia, không phải phép tính trừ.

3. Việc điều chỉnh dự toán các gói thầu theo trình bày trong công văn của chủ đầu tư và nhà thầu đều không đúng, vì giá chào thầu đã tính theo Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 (tức là mức lương tối thiểu là 290.000 đồng/tháng, chưa có điều chỉnh theo thang, bậc lương).

Viễn thông Khánh Hoà căn cứ vào hướng dẫn trên để xác định lại hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán gói thầu.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |