| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- |
| --- | --- |
| Số: 1401/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán đối với hợp đồng trọn gói | Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 |

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1264/SXD-KTKT ngày 15/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn thanh quyết toán đối với công trình tổ chức đấu thầu rộng rãi và hợp đồng thi công theo hình thức hợp đồng trọn gói. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Đối với hợp đồng thi công theo hình thức giá hợp đồng trọn gói như đã nêu trong văn bản số 1264/SXD-KTKT, Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ vào kết quả đấu thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ trúng thầu và các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng để thanh toán, quyết toán theo qui định (không phải chiết tính lại khối lượng chi tiết trong quá trình thanh toán, quyết toán). Việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình dương thanh toán cho đơn vị thi công bằng đúng giá trị đã được ký kết trong hợp đồng, sau khi đơn vị thi công hoàn thành công trình theo đúng quy định trong hợp đồng, là phù hợp với quy định của Nhà nước.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương căn cứ ý kiến trên, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |