| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- |
| --- | --- |
| Số: 1396/BXD-KTXD V/v: chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC). | Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 |

Kính gửi: Tổng Công ty Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 690TCT/KTe ngày 22/6/2009 của Tổng Công ty Sông Đà đề nghị hướng dẫn tổng hợp chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn trong các Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC) công trình thuỷ điện Sơn La áp dụng mức chi phí chung bằng 65 phần trăm (%) chi phí nhân công trực tiếp.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |