| BỘ XÂY DỰNG ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- |
| --- | --- |
| Số: 1517/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh dự toán XDCT theo các Thông tư của Bộ XD | Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án công trình Giao thông tỉnh Nghệ An

Trả lời Văn bản số 334/CV-QLDA.KHTH ngày 8/7/2009 của Ban quản lý dự án công trình Giao thông tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, việc thanh toán giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan;

Thông tư của Bộ Xây dựng (Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005; Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005; Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006; Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008; Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009) hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động được hưởng theo chế độ tiền lương mới của Nhà nước (không hướng dẫn điều chỉnh đơn giá công tác xây lắp);

Trường hợp một số công tác xây lắp như nêu trong Văn bản số 334/CV-QLDA.KHTH mà đơn giá của các công tác này đã được duyệt và có trong hợp đồng ký kết giữa các bên thì khi thanh toán thực hiện theo đơn giá trong hợp đồng đã ký kết. Việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công tác này theo chế độ tiền lương mới của các Thông tư nói trên được xác định trên cơ sở đơn giá trúng thầu được duyệt có trong hợp đồng phù hợp với đơn giá do cấp có thẩm quyền ban hành, công bố theo thời điểm có hiệu lực để lập dự toán chi phí điều chỉnh làm cơ sở bổ sung giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán; Nếu trong hợp đồng các bên có sự thoả thuận không thay đổi giá (hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo giá trọn gói) trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng hoặc có nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo bổ sung giá hợp đồng theo hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên để bảo đảm quyền lợi cho người lao động được hưởng theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án công trình Giao thông tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP, Viện KTXD, Vụ Kinh tế XD (M5). | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |