| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 252/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 17 tháng 7 năm 2009, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ phía Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về xây dựng ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia và các trường đại học trong khu vực Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các trường đại học khu vực Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh báo cáo. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của toàn xã hội. Các Bộ, ngành, địa phương nhất là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh thực hiện Chương trình. Mục tiêu trong hai năm tới triển khai xây dựng 200.000 chỗ ở cho sinh viên trên địa bàn toàn quốc, trong đó phấn đấu xây dựng được khoảng từ 60.000-70.000 chỗ ở cho sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chủ trương là xây dựng khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trở thành một khu ký túc xá sinh viên trung tâm, phục vụ cho sinh viên Đại học Quốc gia và một số trường đại học lân cận khu vực Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, cùng với một số trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương với quy mô 50.000-60.000 chỗ ở và các công trình thể thao, văn hóa có thể tổ chức các hoạt động chung của sinh viên các trường đại học khu vực Đông Bắc.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và các trường đại học lân cận khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh Dự án nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 năm 2009 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Đồng ý về nguyên tắc cho phép các trường đại học khu vực Đông Bắc Thành phố tiếp tục triển khai các Dự án ký túc xá đang thi công hoặc Dự án đã được duyệt, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại các Dự án cụ thể của các trường để có hướng dẫn điều chỉnh phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2009.

4. Đối với Dự án quy hoạch khu đại học tại phường Long Phước, quận 9, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: cần đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch chi tiết trình phê duyệt để có thể khởi công xây dựng từ đầu năm 2010.

5. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan và các địa phương hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng ký túc xá cho sinh viên năm 2009 và 2010 trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2009.

6. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quyết định đầu tư và quản lý các dự án ký túc xá sinh viên theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; - Các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh: Sư phạm kỹ thuật, Nông-Lâm, Kiến trúc, Giao thông vận tải (cơ sở 2), Ngân hàng, Thể dục - Thể thao 2, Tài chính-Marketing, Văn hóa, Kinh tế, Luật; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTN, KTTH, ĐP, - Lưu: VT, KGVX (3). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Hữu Vũ |
| --- | --- |