| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 107/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 428/CV-LH ngày 20/7/2009 của Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng về điều chỉnh chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu và được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng và được lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Vì vậy đối với công tác tư vấn giám sát, việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát (nếu có) thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên.

Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |