| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1769/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ XD | Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009 |

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 10359/BTC-ĐT ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh (gửi kèm Văn bản số 505/CV-STC ngày 04/6/2009 của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh) thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Do đó những hợp đồng ký sau thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực và giá gói thầu không điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này thì không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này. Việc thanh toán hợp đồng của những hợp đồng này thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan;

Giá nhiên liệu, vật tư có biến động được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD là giá của những loại nhiên liệu, vật tư biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu đã thoả thuận trong hợp đồng;

2. Theo quy định thì việc tạm ứng vốn để thực hiện hợp đồng phải được quy định trong hợp đồng; Trường hợp trong hợp đồng không quy định rõ (tạm ứng cao hơn mức quy định tối thiểu) thì chủ đầu tư và nhà thầu phải xác định rõ về vốn tạm ứng trước khi thực hiện việc điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD trên nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên - Bộ Tài chính - Lưu: VP, Viện KTXD, Vụ Kinh tế XD (M5) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |