| BỘ XÂY DỰNG ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1671/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009 |

| Kính gửi: | Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 37/CV-BQL ngày 14/7/2009 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăklăk về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, khi điều chỉnh giá theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 và văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng thì dự toán các khoản mục chi phí Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình được tính bằng phần trăm (%) theo quy định bao gồm giá trị dự toán điều chỉnh. Những công việc tư vấn đã ký hợp đồng thì điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên, đối với những sản phẩm công việc tư vấn đã thực hiện xong trước thời điểm có biến động giá thì không được điều chỉnh.

2. Các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tiền lương của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh tiền lương tương ứng với quy định tiền lương tại thời điểm do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Vì vậy, trường hợp giá nhân công trong đơn giá dự thầu cao hơn đơn giá nhân công do nhà nước ban hành thì chỉ điều chỉnh phần chênh lệch tăng thêm (nếu có) giữa đơn giá nhân công tại thời điểm được điều chỉnh theo quy định của nhà nước với đơn giá nhân công trong đơn giá dự thầu trong gói thầu thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăklăk tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |