| BỘ XÂY DỰNG ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- |
| --- | --- |
| Số: 100/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng. | Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty Xăng dầu Hàng không

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 993/XDHK-KHĐT ngày 24/6/2009 của Công ty Xăng dầu Hàng không về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nếu giá gói thầu của hợp đồng thi công xây dựng công trình số 34/2008/HĐKT ngày 17/9/2008 giữa Công ty Xăng dầu Hàng không và Công ty Cổ phần xây dựng 204-Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng không điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan (việc điều chỉnh giá gói thầu của hợp đồng thi công xây dựng công trình số 34/2008/HĐKT ngày 17/9/2008 thực hiện theo các điều khoản đã quy định tại khoản 6.1, điều 6 của hợp đồng).

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Xăng dầu Hàng không tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |