| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1834/BXD-KTXD V/v: chi phí làm đêm tại các dự án thuỷ điện. | Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 8128/BCT-NL ngày 19/8/2009 của Bộ Công thương về chi phí làm đêm tại các dự án thuỷ điện. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí làm đêm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2003/TT– BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình; việc lập dự toán thực hiện theo hướng dẫn trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Công tác xây lắp có làm đêm hay không tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể của từng công trình do cấp có thẩm quyền quyết định; về nguyên tắc, chi phí làm đêm tại các dự án thuỷ điện được đưa vào giá thành công trình (thuộc nguồn dự phòng trong dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư).

Các loại chi phí như: 4% chi phí khoán cho người lao động; 12% các khoản lương phụ; 15% không ổn định sản xuất không thuộc chi phí làm đêm.

Với nội dung trên, Bộ Công thương tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |