| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1838/BXD-KTXD V/v: Thanh toán hợp đồng theo giá điều chỉnh. | Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1067/SXD-TĐ ngày 10/8/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn bù trừ giá vật liệu xây dựng để thanh toán hợp đồng theo giá điều chỉnh. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với các hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh mà trong hợp đồng các bên chưa thỏa thuận cụ thể phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, thì thực hiện theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Quyết định số 1095/QĐ-BXD ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD; việc bù trừ giá vật liệu xây dựng cho các khối lượng thi công trong thời gian giá vật liệu biến động lớn (năm 2007, 2008 và 2009) căn cứ vào giá trúng thầu được duyệt so với giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |