| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1921/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2004/TT-BXD của Bộ XD. | Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 2460/BQLDA-CV-2009 ngày 12/8/2009 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thời điểm áp dụng tính điều chỉnh giá thép xây dựng theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 (Thông tư số 02/2004/TT-BXD) của Bộ Xây dựng đối với các gói thầu xây lắp thuộc hai dự án: “dự án Xây dựng Đại lộ Đông- Tây” và “dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn I” thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo văn bản số 1916/BXD-KTTC ngày 23/9/2005 của Bộ Xây dựng: “ Trường hợp các gói thầu xây lắp của hai dự án nêu trên đã được tổ chức đấu thầu từ năm 2003 nhưng đến năm 2005 mới triển khai thi công xây dựng vào thời điểm giá thép xây dựng vẫn còn tăng mà chưa điều chỉnh, tính bổ sung chi phí do giá thép tăng đột biến thì chủ đầu tư căn cứ vào giá thép xây dựng trong thông báo giá của Liên sở Tài chính- Xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình và hướng dẫn của Thông tư số 02 để điều chỉnh lại dự toán công trình hoặc gói thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán”. Như vậy thời điểm để áp dụng điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD cho các gói thầu xây lắp thuộc hai dự án nêu trên được tính từ năm 2005 cho những khối lượng chịu ảnh hưởng của giá thép xây dựng tăng đột biến.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, VKT, Vụ Kinh tế XD (M6). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |