| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 114/BXD-KTXD V/v: Thanh toán khối lượng thi công xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Trả lời Văn bản số 1035/SC5 ngày 14/9/2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 về hướng dẫn thanh toán khối lượng thi công xây dựng công trình đối với giá hợp đồng theo hình thức đơn giá (đơn giá cố định), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì khối lượng được thanh toán đối với giá hợp đồng theo đơn giá cố định là khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu theo quy định trong hợp đồng; Việc thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu theo hợp đồng và khối lượng các công việc bổ sung, phát sinh ngoài hợp đồng nhân với đơn giá cố định có trong hợp đồng; Trường hợp khối lượng công việc bổ sung, phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì bên giao thầu và bên nhận thầu thống nhất xác định theo các nguyên tắc quy định trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan về đơn giá để thực hiện.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5) | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |