| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2038/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán | Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2009. |

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1165/MC-BAN2 ngày 17/8/2009 của Tổng Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán gói thầu số 2 dự án Trung tâm điều hành dầu khí phía Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Theo các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng, đối với Hợp đồng số 72/HĐTXD/BQLDA như văn bản số 1165/MC-BAN2 đã nêu, khi bên nhận thầu đã hoàn thành công trình theo quy định của hợp đồng, thì thực hiện thanh toán, quyết toán như sau :

- Đối với những khối lượng thuộc nội dung hợp đồng nhưng không thực hiện (theo yêu cầu của chủ đầu tư), thì giảm trừ giá trị thanh toán, quyết toán như khối lượng và đơn giá trong hợp đồng đã ký.

- Đối với những khối lượng phát sinh theo yêu cầu của Chủ đầu tư đã được nghiệm thu (ngoài nội dung hợp đồng), thì thực hiện thanh toán, quyết toán như nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký.

2. Việc điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, máy thi công thực hiện như nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký kết, cam kết giữa các bên và văn bản pháp lý của Nhà nước theo từng thời điểm có liên quan.

Tổng Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |