| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 115/BXD-KTXD V/v: Giải thích rõ 1 số điểm trong văn bản số 1542/BXD-KTXD ngày 28/7/2009 của BXD về giá trị thanh toán HM khán đài công trình đường đua Ghe Ngo TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. | Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi : Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 575/BQL-KHKT ngày 08/9/2009 của Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng về việc giải thích làm rõ hơn điểm 2 trong văn bản số 1542/BXD-KTXD ngày 28/7/2009, Bộ Xây dựng giải thích làm rõ như sau:

Điều chỉnh giá dự toán gói thầu từ thời điểm dừng thi công do phải thiết kế lại đến thời điểm thi công tiếp theo (đối với những khối lượng thi công sau khi thiết kế mới được phê duyệt) thực hiện trên cơ sở khối lượng thi công theo thiết kế mới được phê duyệt và đơn giá địa phương nơi có công trình xây dựng tại thời điểm thi công tiếp theo. Từ thời điểm thi công tiếp theo thực hiện điều chỉnh giá theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |