| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 117/BXD-KTXD V/v: áp dụng đơn giá xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Đồng Hới

Trả lời Văn bản số 358/QLDA ngày 15/9/2009 của Ban quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình về điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá hợp đồng xây dựng của dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Đồng Hới, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, việc thanh toán giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Vì vậy, đối với hợp đồng thi công gói thầu DH1.1; DH1.2 và DH1.3 đã được các bên ký hợp đồng theo hình thức giá điều chỉnh và những khối lượng công việc điều chỉnh, bổ sung, phát sinh thực hiện áp dụng đơn giá như nêu trong Văn bản số 358/QLDA là phù hợp với quy định; Việc áp dụng đơn giá, thanh toán khối lượng phát sinh của những hợp đồng thi công gói thầu nêu trên nếu làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi thực hiện.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Đồng Hới tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP, Cục HTKT Vụ Kinh tế XD (M6) | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |