| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 118/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá HĐ xây dựng | Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thịnh Vượng

Trả lời Văn bản số 28/CV ngày 9/8/2009 của Công ty Cổ phần Thịnh Vượng về hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 02 đường giao thông Liệp Tè- Nậm ét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng theo giá điều chỉnh như cách hiểu tại mục 1 trong Văn bản số 28/CV là phù hợp với quy định (Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định);

2. Việc thanh toán giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Về nguyên tắc, việc xác định giá vật liệu xây dựng công trình phải bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình; vì vậy khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình phải bao gồm việc điều chỉnh chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến chân công trình.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Cổ phần Thịnh Vượng tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5) | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |