| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 119/BXD-KTXD V/v: áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng | Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án mở rộng Bãi Bằng giai đoạn II

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 30/QLDABBII-TCKT ngày 11/9/2009 của Ban quản lý dự án mở rộng Bãi Bằng giai đoạn II thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam về áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định và được điều chỉnh cho những khối lượng thi công xây lắp thực hiện từ ngày 01/01/2007 do biến động giá vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Như vậy, những gói thầu không điều chỉnh giá gói thầu theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này;

Việc thanh toán hợp đồng của những gói thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án mở rộng Bãi Bằng giai đoạn II tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5) | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |