| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2313/BXD-KTXD V/v: thoả thuận định mức, dự toán công trình DA 239/05. | Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý Dự án 239/05 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 632 DA239/05 ngày 22/9/2009 của Ban quản lý Dự án 239/05 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an về việc thoả thuận định mức, dự toán công trình DA 239/05. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì đối với các định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 để tổ chức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở công trình khác để quyết định áp dụng. Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và hợp đồng thực hiện theo quy định của nhà nước tương ứng với từng thời kỳ.

Về nguyên tắc:

1. Đối với công tác xây dựng định mức mới phải dựa trên thiết kế, quy trình công nghệ thi công phù hợp, điều kiện và biện pháp thi công thực tế của công trình.

2. Đơn giá:

- Giá vật liệu phải phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

- Giá nhân công: được tính đúng, tính đủ tiền lương, các khoản lương phụ và phụ cấp lương (kể cả các khoản hỗ trợ lương) trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố

- Giá máy thi công (kể cả giá thuê máy): được tính toán theo hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công của Bộ Xây dựng để áp dụng cho công trình hoặc từ bảng giá ca máy và thiết bị thi công do địa phương công bố.

3 . Chủ đầu tư tự tổ chức lập hoặc thuê tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để lập, điều chỉnh định mức xây dựng. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các định mức, đơn giá do mình thực hiện.

4. Căn cứ vào định mức, đơn giá công trình do tổ chức tư vấn lập, chủ đầu tư xem xét trình người quyết định đầu tư phê duyệt để áp dụng.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý Dự án 239/05 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |