| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2350/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thanh toán hợp đồng thi công xây dựng. | Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009 |

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 5501/BNN-XD ngày 05/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng thi công xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đơn giá thanh toán khối lượng đào đất, đá hoàn thành

Việc chủ đầu tư và nhà thầu sử dụng đơn giá đã có trong hợp đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành của từng loại cấp đất đá là phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

2. Về việc điều chỉnh đơn giá thanh toán khối lương hoàn thành

Việc áp dụng đơn giá (đơn giá tổng hợp, đơn giá chi tiết) được phê duyệt trong kết quả trúng thầu để thanh toán đối với khối lượng phát sinh là phù hợp.

3. Đơn giá thanh toán cho công tác bê tông hoàn thành

Công tác thí nghiệm chỉ nhằm mục đích kiểm soát chất lượng bê tông, việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá quy định trong hợp đồng.

4. Thanh toán khối lượng gia công và lắp dựng cốt thép

Công tác thí nghiệm chỉ nhằm mục đích kiểm soát chất lượng cốt thép (khối lượng cốt thép tính theo đường kính theo thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế – Đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, trị số sai lệch so với thiết kế không vượt so với quy định trong tiêu chuẩn áp dụng), việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá quy định trong hợp đồng.

Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |