| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 150/BXD-KTXD V/v thanh toán hợp đồng xây dựng | Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009 |

Kính gửi : Công ty TNHH Thanh Hoà.PCS

Trả lời công văn số 46/CV/09 ngày 30/10/2009 của Công ty TNHH Thanh Hoà PCS về việc thanh toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung “Điều 6” của hợp đồng đã ký kết thì đây là hình thức giá hợp đồng trọn gói.

2. Trường hợp trong quá trình thi công, có thay thế một số vật tư (bên B có công văn đề nghị và đã được chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chấp thuận) thì đơn giá cho khối lượng công việc có vật tư được thay thế phải được 2 bên thống nhất xác định lại cho phù hợp với loại vật tư được thay thế. Trường hợp vật tư thay thế có chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tương tự thì không cần thiết phải điều chỉnh giá hợp đồng.

Công ty TNHH Thanh Hoà căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |