| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 162/BXD-KTXD V/v: Vướng mắc thanh toán công tác đào phá đá cấp 4. | Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 381/HT-PMU ngày 16/10/2009 của Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ về vướng mắc thanh toán công tác đào phá đá cấp 4. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định về thanh toán, quyết toán hợp đồng thì trường hợp đấu thầu (không thuộc hợp đồng trọn gói), đơn giá thanh toán là đơn giá trúng thầu cùng các điều kiện ghi trong hợp đồng, khối lượng dùng để thanh toán là khối lượng thực hiện được nghiệm thu. Việc thanh toán hợp đồng như nêu tại văn bản số 381/HT-PMU là phù hợp với quy định của Nhà nước.

Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |