| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2557/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh chi phí xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 |

Kính gửi: Bệnh viện C Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 823/BVC-QLDA ngày 19/10/2009 của Bệnh viện C Đà Nẵng về điều chỉnh chi phí xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện (thời điểm trước ngày Thông tư có hiệu lực) theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu Xây dựng nhà khoa nội đa chức năng và hội trường, khoa dinh dưỡng thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện C Đà Nẵng được các bên ký hợp đồng ngày 21/11/2008 (văn bản số 823/BVC-QLDA), vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của nhà nước có liên quan (không điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD).

Bệnh viện C Đà Nẵng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |