| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1871/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH GÓI THẦU SỐ 1: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ II CÔNG TRÌNH: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ - HƯƠNG MẠC, THỊ XÃ TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.6.2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,

- Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09.4.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09.8.2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2007/TT-BTC;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại báo cáo thẩm tra quyết toán số 140/BCQT-STC ngày 27.11.2009 về việc thẩm tra quyết toán gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.

2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Từ Sơn.

3. Thời gian:

+ Khởi công: 2003.

+ Hoàn thành: 2004.

4. Đơn vị thi công: Công ty xây dựng Hưng Giang - Bắc Ninh.

5. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn | Ðược duyệt | Chủ đầu tư thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Vốn ngân sách nhà nước | 8.348.736.000 | 2.294.134.000 |

6. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: - Xây lắp - Chi khác - Dự phòng | 2.654.713.000 1.341.249.000 1.237.634.000 75.830 | 2.252.717.000 1.231.108.000 1.021.609.000 0 |

7. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

8. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

Đơn vị tính: Đồng.

| Nội dung | Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý | Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý | Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý | Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số Tài sản cố định Tài sản lưu động | 2.252.717.000 2.252.717.000 - |  | - - - |  |

Ðiều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình từ nguồn ngân sách nhà nước: 2.252.717.000 đồng.

- Nợ phải thu: 314.486.000 đồng

+ Ngân sách nhà nước cấp bổ sung: 314.486.000 đồng

- Nợ phải trả: 314.486.000 đồng

+ Công ty xây dựng Hưng Giang - Bắc Ninh 37.955.000 đồng

+ Công ty cổ phần tư vấn NN&PTNT - Bắc Ninh: 103.532.000 đồng

+ Công ty KTCTTL Bắc Ðuống: 146.081.000 đồng

+ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 6.380.000 đồng

+ Sở Tài chính Bắc Ninh: 20.538.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

| Ðơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động | Chi tiết theo nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Công ty KTCTTL Bắc Ðuống | 2.252.717.000 | - | Vốn ngân sách nhà nước |

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND thị xã Từ Sơn, Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Nhân Chiến |
| --- | --- |