| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1870/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI THÁI HÒA 5 HUYỆN QUẾ VÕ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 23.6.2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 676/KH-XDCB ngày 01.12.2009 về Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới Thái Hòa 5 huyện Quế Võ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới Thái Hòa 5 huyện Quế Võ như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế, bổ sung một số hạng mục công trình:

- Điều chỉnh thiết kế hệ số tưới, mực nước thiết kế, độ dốc, kích thước hình học kênh.

- Bổ sung xây dựng 01 cống lấy nước đầu kênh; 01 cống cuối kênh tại K1+550.

2. Quy mô và giải pháp kỹ thuật:

- Điều chỉnh hệ số tưới mặt ruộng từ q = 0.9l/s/ha lên q = 1.3l/s/ha; cụ thể như sau:

| TT | Lý trình | Q (m3/s) | m | btk (m) | htk (m) | dk | ck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0-:-K0+940 | 0.45 | 1 | 0.65 | 0.9 | 4.30 | 4.01 |
| 2 | K0+940-:-K2+208 | 0.15 | 0 | 0.8 | 1.0 | 3.91 | 3.56 |

- Điều chỉnh chiều dày đáy kênh đoạn K0+940-:-K2+208 (mặt cắt kênh hình chữ nhật), đáy kênh đổ bê tông M150# dày 10cm lên 12cm. Tường xây gạch đặc EG2 mác 50# vữa xây xi măng cát mác 75#. Bố trí các thanh giằng tăng độ ổn định cho kênh.

- Các công trình trên kênh: Xử lý nối tiếp cống lấy nước đầu kênh chính dài 10m; Cải tạo, làm mới 14 cống lấy nước, xây mới 04 cầu qua kênh, 05 cống dọc kênh 2 điều tiết trên kênh, 02 cống luồn dưới kênh.

3. Điều chỉnh giá vật liệu và chế độ chính sách:

Điều chỉnh giá vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy theo chế độ chính sách hiện hành về xây dựng cơ bản tại thời điểm lập lại báo cáo KT-KT.

4. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

* Tổng mức đầu tư: 2.812.097.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm mười hai triệu, không trăm chín bảy ngàn đồng)

Trong đó:

(đơn vị: đồng)

a. Xây lắp                                                             2.319.069.000

- Phần kênh và công trình trên kênh                        2.265.069.000

- Chi phí đền bù tạm bãi vật liệu                                  54.000.000

b. Chi phí quản lý dự án                                             50.625.000

c. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình             152.645.000

d. Chi phí khác:                                                          34.113.000

e. Dự phòng: 10%( a+b+c+d)                                   255.645.000

* Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

5. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án theo quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện: 2009 - 2010.

6. Các nội dung khác tại quyết định số 39/QĐ-KH.XDCB ngày 20/4/2009 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản khác có liên quan không thay đổi.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Quế Võ; Chi cục thủy lợi, Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Nhân Chiến |
| --- | --- |