| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 279/QĐ-UBND | Rạch Giá, ngày 26 tháng 01 năm 2010 |

#### QUYẾT ĐỊNH

#### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ IV NĂM 2011

##### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông báo số 452-TB/TU ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Tỉnh ủy, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua buổi làm việc với Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27 tháng 4 năm 2009, thống nhất việc đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Kiên Giang tại Tờ trình số 16/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2010 và Tờ trình số 14/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Trần Thọ Thắng.

5. Mục tiêu đầu tư: thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang, giáo dục thể chất gắn với yêu cầu phát triển đời sống văn hóa, nâng cao thể lực và tầm vóc con người của tỉnh; tạo điều kiện cho các vận động viên rèn luyện, nâng cao thành tích, phát triển tài năng; cải tạo cơ sở vật chất thể dục thể thao của tỉnh nhằm phục vụ tốt Đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV tại tỉnh Kiên Giang.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

6.1. Nhà tập đa môn: diện tích cải tạo sửa chữa 2.736m2.

6.2. Hồ bơi: diện tích cải tạo sửa chữa 3.801,69m2.

6.3. Hàng rào sân vận động: tổng chiều dài 491,4m.

6.4. Đường chạy điền kinh: L = 441,2md (trong đó: đường chạy 100 mét gồm 10 làn chạy, đường chạy 400 mét gồm 08 làn chạy).

6.5. Bãi đậu xe: diện tích xây dựng mới 5.537m2.

7. Địa điểm xây dựng: phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

8. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): sửa chữa, cải tạo.

9. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp IV.

10. Tổng mức đầu tư: 18.961.071.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 13.744.636.907 đồng;

- Chi phí thiết bị: 2.004.537.200 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 346.914.636 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.031.302.981 đồng;

(Trong đó chi phí lập dự án chưa bao gồm thuế GTGT: 15.749.174.107 đồng/1,1 x 0,637% = 91.202.000 đồng);

- Chi phí khác: 118.277.054 đồng;

(Trong đó lệ phí thẩm định dự án: 18.961.071.000 đồng/1,1 x 0,0182% = 3.137.000 đồng);

- Chi phí dự phòng: 1.715.402.222 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách.

12. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

13. Thời gian thực hiện dự án: năm 2010 - 2011.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  | CHỦ TỊCH Bùi Ngọc Sương |
| --- | --- |