| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 04/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010 |

Kính gửi : Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 135/CV-CT ngày 23/12/2009 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đến nay vẫn còn hiệu lực đối với các gói thầu, các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD và được lập, ký kết trước ngày Thông tư có hiệu lực.

Đối với hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói được ký kết vào tháng 12/2008 (sau thời điểm Thông tư số số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực thi hành), mà điều khoản bổ sung, điều chỉnh trong hợp đồng không kể đến việc điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD như văn bản 135/CV-CT đã nêu, thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hóa trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu : VP,Vụ KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |