| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 15/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010 |

Kính gửi : Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 730/CTN ngày 22/12/2009 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng trong điều chỉnh giá vật liệu xây dựng cho dự án Thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Thoát nước và xử lý nước thải Cần thơ là dự án vốn vay ODA của Ngân hàng Tái thiết Đức, do đó, nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD nêu trên để giải quyết khó khăn của Nhà thầu và đảm bảo tiến độ của dự án, thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh sau khi thỏa thuận với nhà tài trợ.

Khi được xem xét, chấp thuận việc điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD, thì :

1. Không nhất thiết phải điều chỉnh hình thức giá hợp đồng, sau khi lập và phê duyệt dự toán chi phí bổ sung theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD nêu trên, Chủ đầu tư và Nhà thầu ký bổ sung điều khoản về điều chỉnh giá hợp đồng, trên cơ sở dự toán chi phí bổ sung được duyệt làm căn cứ cho việc thanh, quyết toán hợp đồng.

2. Theo nội dung Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng, thì các cấu kiện bán thành phẩm như cống bê tông cốt thép (được cấu thành từ các loại vật liệu xây dựng là thép, xi măng, cát, đá…), nếu có biến động giá cũng được điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

3. Xác định hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu và khối lượng vật tư được điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD.

4. Việc điều chỉnh tỷ giá đồng ngoại tệ phải căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu : VP,Vụ KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |