| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 1064/VPCP-QHQT V/v gia hạn Dự án “Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung”, vay vốn ADB | Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2010 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 11/TTr-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2010 về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho dự án “Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian khóa sổ khoản vay cho dự án nêu trên đến ngày 30 tháng 06 năm 2012 để hoàn thành các hoạt động còn lại của dự án.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục gia hạn với ADB theo quy định.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các tỉnh tham gia dự án, giám sát tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, tránh gia hạn nhiều lần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3b) | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |