| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 281/BXD-KTXD V/v: Thanh toán giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010 |

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1041/SNN-DATL ngày 10/12/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La về thanh toán giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nếu hồ sơ thiết kế đào đất đặt đường ống có mở mái thì đơn giá áp dụng tương ứng phải là công tác đào đất đặt đường ống có mở mái;

2. Việc áp dụng đơn giá đào đắp đất phải tương ứng với cấp đất đá, loại phương tiện vận chuyển và cự ly vận chuyển;

Việc thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng được ký kết và quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Căn cứ hướng dẫn trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Xây dựng Sơn La; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |