| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 47/BXD-KTXD V/v: Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 |

Kính gửi: Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 29/KH-XN ngày 31/3/2010 của Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng - Công ty Xây dựng Lũng Lô về chi phí giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (hiện nay là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư.

Đối với trường hợp như đã nêu tại văn bản số 29/KH-XN, giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp kéo dài thời gian giám sát thi công xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu tư vấn thì chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn căn cứ nội dung hợp đồng, các quy định của Nhà nước có liên quan, thương thảo bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán.

Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |