| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 714/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đường sắt

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 413/BQLDAĐS-KHDA ngày 30/3/2010 của Ban quản lý dự án Đường sắt về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, sắt thép, gỗ các loại... của công tác phụ trợ phục vụ thi công kết cấu chính được phép điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Việc điều chỉnh giá thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng. Điều chỉnh hợp đồng căn cứ vào nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các văn bản nêu trên.

2. Việc xác định khối lượng công tác phụ trợ phục vụ thi công kết cấu chính như nêu tại văn bản số 413/BQLDAĐS-KHDA căn cứ vào biện pháp thi công của nhà thầu được chủ đầu tư phê duyệt.

3. Việc nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Việc thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Ban quản lý dự án Đường sắt căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |