| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 192/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP XEM XÉT TIẾN ĐỘ CHUẨN BỊ DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VÀ TỔ CHỨC JICA

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ chuẩn bị dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi của Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến vay vốn WB và JICA. Tham dự buổi họp có đại diện Ngân hàng Thế giới, JICA, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ KCHT, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Cục QLXD&CLCT, Công ty đầu tư & Phát triển dường cao tốc (VEC) và Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ GTVT.

Sau khi nghe đại diện của WB, JICA trình bày nội dung làm việc của Đoàn, các vấn đề thảo luận với Bộ GTVT, VEC và Ban QLDA 85 báo cáo, Thứ trưởng kết luận như sau:

1. Thông báo cho WB Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận Qui hoạch phát triển mạng lưới đường cao Việt Nam cuối năm 2008 và Bộ GTVT đang xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trong trung và ngắn hạn. Chính phủ Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu sắp xếp thứ tự ưu tiên trong danh mục đầu tư Mạng lưới đường cao tốc theo tầm quan trọng, nguồn vốn thực tế và kêu gọi đầu tư.

2. Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc hiện nay chỉ là một công ty trong nhiều công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc khác sẽ được thành lập trong thời gian tới.

3. Hiện tại JICA phối hợp với Bộ MLIT Nhật Bản đang trợ giúp Bộ GTVT trong định hướng phát triển và quản lý mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam. Trong tháng 5, Bộ GTVT sẽ có đoàn công tác sang Nhật Bản để tham dự vòng 4 thảo luận trợ giúp trên. Bộ GTVT đề nghị các nhà tài trợ khác (WB, ADB...) cùng phối hợp nghiên cứu trợ giúp Chính phủ để phát triển mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam.

4. Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc VEC, Ban QLDA 85 và TEDI trong việc chậm trễ cung cấp tài liệu cho tư vấn độc lập của WB và hoàn thiện F/S để làm cở sở cho đoàn tiền thẩm định của WB và JICA trong tháng 6 năm 2010. Vụ KHĐT gửi văn bản yêu cầu VEC, Ban QLDA85 và TEDI hoàn thiện toàn bộ các vấn đề còn thiếu và đáp ứng các yêu cầu của tư vấn độc lập của WB và cung cấp trước ngày 22/5/2010 để đoàn thẩm định có cơ sở làm việc. WB sẽ có thư chính thức lại các yêu cầu về số liệu cần cung cấp.

5. Về dự án Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa theo mô hình PPP và dự án Đường cao tốc Thanh Hóa – Hà Tĩnh đề nghị WB tiếp tục nghiên cứu trợ giúp. Đề nghị WB và JICA xem xét trợ giúp đầu tư dự án Đường cao tốc Mỹ thuận – Cần Thơ.

6. Về việc thành lập cơ quan quản lý mạng lưới đường cao tốc, Bộ GTVT đã có bản thảo đề án, đang lấy ý kiến chỉnh sửa, đề nghị các nhà tài trợ tiếp tục trợ giúp để hoàn thành đề án trên sớm thành lập được cơ quan quản lý mạng lưới đường cao tốc Việt Nam.

7. Về Quĩ bảo trì đường bộ, Nghị định về Quĩ Bảo trì đường bộ đã hoàn thành đang chuẩn bị lấy ý kiến các cơ quan và nhân dân. Vụ HTQT cung cấp bản thảo cuối cùng cho WB và JICA tham khảo.

8. Vụ KHĐT rà soát lại toàn bộ các dự án trong danh mục đầu tư đã có báp cáp tiền khả thi, báo cáo khả thi để cung cấp cho JICA.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: Bộ trưởng (b/c); Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (b/c); Ngân hàng Thế giới tại Hà nội; Các đơn vị dự họp; Lưu VT, KHĐT. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công |
| --- | --- |