| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 53/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA

Trả lời văn bản số 90/2010/HNK ngày 05/4/2010 của Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA xin ý kiến áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD thực hiện hợp đồng cung cấp dây dẫn cho các dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII) tỉnh Vĩnh Phúc 2007-2008, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng chỉ áp dụng đối với các gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, đã và đang triển khai thực hiện từ trước ngày có hiệu lực của Thông tư theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu thuộc hợp đồng số 01 HĐKT-REII PF-HNK của dự án Năng lượng nông thôn 2 tỉnh Vĩnh Phúc là gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, việc điều chỉnh giá hợp đồng của gói thầu này thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp cần thiết, Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh sau khi thoả thuận được với nhà tài trợ, đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm việc với nhà tài trợ bổ sung vốn do biến động giá.

Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Bộ Công thương; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |