| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 62/BXD-KTXD V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 10.51/CV-CMAXX ngày 31/3/2010 của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp công trình thay đổi tiến độ thi công như nêu tại văn bản số 10.51/CV-CMAXX, thì chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, các quy định của Nhà nước có liên quan để xem xét điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình.

Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |