| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 64/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD. | Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 482/CV-TAFiCO ngày 10/5/2010 của Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được quy định cụ thể tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD; văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 và văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng. Theo đó, khối lượng vật liệu bù giá được xác định căn cứ vào khối lượng hoàn thành được nghiệm thu phù hợp với tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký và định mức tiêu hao vật tư tương ứng trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |