| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số. 65/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010 |

Kính gửi: Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 120/TTXD ngày 22/4/2010 của Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nghiệm thu khối lượng

1.1.Việc nghiệm thu khối lượng bờ bao, bãi thải căn cứ vào yêu cầu thiết kế của công trình, phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và nội dung hợp đồng ký giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2. Việc nghiệm thu khối xây phải phù hợp với thiết kế của công trình (bao gồm cả vữa xây); khối lượng gạch để tính nghiệm thu phải phù hợp với chủng loại gạch sử dụng trong khối xây.

2. Thanh toán, quyết toán công trình

2.1. Việc áp dụng đơn giá nạo vét trong dự toán phải tương ứng với biện pháp thi công được duyệt, phù hợp với hồ sơ thiết kế của công trình;

2.2. Đây là hợp đồng trọn gói nên việc thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng được ký kết và quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

3. Thanh toán chi phí thiết kế

Với nội dung nêu trong công văn số 120/TTXD ngày 22/4/2010 thì việc xác định chi phí thiết kế theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ Xây dựng và Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tương ứng với từng thời kỳ (nếu có); việc thanh toán phải theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Với nội dung trên, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |