| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1066/BXD-KTXD V/v: Một số khoản chi phí trong tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). | Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010 |

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1365/BGTVT-QLXD-KHĐT ngày 10/3/2010 của Bộ Giao thông vận tải về một số khoản chi phí trong tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 3/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung đầu tư Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) các chi phí (7 hạng mục) lấy trong chi phí dự phòng của tổng mức đầu tư gồm:

+ Chi phí cập nhật số liệu bổ sung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2.

+ Lập tổng dự toán giai đoạn 1 và các dự toán lặp lại.

+ Lệ phí thẩm định tổng dự toán.

+ Chi phí lập tổng mức đầu tư điều chỉnh.

+ Chi phí thiết kế bước thiết kế kỹ thuật.

+ Chi phí kiểm định phúc tra chất lượng thi công.

1. Công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 đã được hoàn thành trong năm 2002 (văn bản số 1365/BGTVT-QLXD-KHĐT), vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 (đoạn Hoà Lạc - Cao Bằng và đoạn Chơn Thành - Cà Mau) xác định theo Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi tính bằng tỷ lệ % của giá trị xây lắp và thiết bị công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 (đoạn Hoà Lạc - Cao Bằng và đoạn Chơn Thành - Cà Mau) được duyệt.

2. Chi phí cập nhật số liệu bổ sung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 và Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời điểm thực hiện và các văn bản khác có liên quan.

3. Chi phí lập tổng dự toán giai đoạn 1 và các dự toán lặp lại, chi phí lập tổng mức đầu tư điều chỉnh: Bộ Xây dựng đã có văn bản số 222/BXD-KTTC ngày 27/12/2006 hướng dẫn chi phí lập tổng dự toán, dự toán điều chỉnh. Trường hợp có yêu cầu lập tổng dự toán giai đoạn 1 và các dự toán lặp lại, tổng mức đầu tư điều chỉnh mà không do lỗi của đơn vị tư vấn thì các chi phí này được xác định bằng dự toán chi phí như hướng dẫn của Phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí (tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001; Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001; Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005; Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 tương ứng với từng thời điểm thực hiện).

4. Lệ phí thẩm định tổng dự toán: Thống nhất lệ phí thẩm định tổng dự toán xác định theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và văn bản số 619/BXD-KTTC ngày 4/5/2004 của Bộ Xây dựng.

5. Chi phí thiết kế bước thiết kế kỹ thuật: Chi phí thiết kế xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD; Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD...). Trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép thiết kế mẫu đối với một số dạng kết cấu như dầm bê tông cốt thép khẩu độ 15m, 12m, 9m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng, biển báo, cọc tiêu, rào chắn, sơn đường... như tại văn bản số 1365/BGTVT-QLXD-KHĐT đã nêu, Bộ Xây dựng chấp thuận chi phí thiết kế các dạng kết cấu này xác định theo định mức quy định của Bộ Xây dựng đối với việc sử dụng thiết kế mẫu. Trường hợp công trình có các dạng kết cấu mẫu này thì chi phí thiết kế của các kết cấu này xác định theo hướng dẫn về thiết kế mẫu.

6. Chi phí kiểm định phúc tra chất lượng công trình được xác định bằng dự toán chi phí căn cứ vào nội dung công việc và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện. Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

| Nơi nhận: Như trên; Văn phòng Chính phủ; Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |