| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1656/QĐ-UBND | Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2010 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch năm 2010 dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 135/TTr-SNN-LN ngày 17 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2010 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, cụ thể như sau:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ: tổng vốn: 1.269 triệu đồng, trong đó:

- Trồng rừng ngập mặn: 100 ha (400 triệu đồng).

- Trồng phục hồi rừng sau bão: 100 ha (500 triệu đồng).

- Chăm sóc rừng trồng sau bão: 266,8 ha (190 triệu đồng).

- Khoán bảo vệ rừng: 589 ha (59 triệu đồng).

- Kinh phí quản lý dự án: 50 triệu đồng.

- Kinh phí quản lý bảo vệ rừng và khuyến lâm: 70 triệu đồng.

2. Ban Chỉ đạo dự án 5 triệu ha rừng: 1.292 triệu đồng, trong đó:

- Chỉ đạo thực hiện dự án : 70 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng : 1.222 triệu đồng.

3. Chỉ tiêu kế hoạch vốn và khối lượng nhiệm vụ của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 không thay đổi.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị dự án thực hiện đúng mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch được giao; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới |
| --- | --- |