| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 75/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. | Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng 565

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 177/CV-CT ngày 12/5/2010 của Công ty cổ phần xây dựng 565 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đề nghị hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật, đối với hợp đồng theo hình thức đơn giá thì giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh nêu trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng theo hợp đồng đã ký) đã thực hiện được nghiệm thu. Như vậy, đối với trường hợp Công ty cổ phần xây dựng 565 nêu tại văn bản số 177/CV-CT, thì việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở đơn giá được điều chỉnh trong các trường hợp mà các bên đã thỏa thuận tại Điều 7 của hợp đồng (như nêu tại văn bản số 177/CV-CT).

Công ty cổ phần xây dựng 565 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |