| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 76/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD. | Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty cổ phần CONSTREXIM Thăng Long

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 35 CV/CTL-ĐT ngày 14/6/2010 của Công ty cổ phần CONSTREXIM Thăng Long đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định sử dụng vốn nhà nước. Theo đó, đối với trường hợp của Công ty cổ phần CONSTREXIM Thăng Long như nêu tại văn bản số 35 CV/CTL-ĐT thì được điều chỉnh giá hợp đồng cho các khối lượng thi công xây dựng công trình thực hiện từ năm 2007 (không điều chỉnh phần giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với công trình); phương pháp tính bù giá vật liệu xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008; văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng. Đề nghị Công ty cổ phần CONSTREXIM Thăng Long nghiên cứu các văn bản này để áp dụng phương pháp tính bù giá vật liệu cho phù hợp với công việc trong hợp đồng.

Công ty cổ phần CONSTREXIM Thăng Long căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Công ty thông tin di động (VMS); Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |