| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 85/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện hình thức hợp đồng EPC. | Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên đầu tư và PTHT Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 236/Cty ngày 22/6/2010 của Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn điều thực hiện hình thức hợp đồng EPC. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về các bước thiết kế xây dựng công trình: các bước thiết kế xây dựng công trình đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, đối với gói thầu số 9 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Quảng Ngãi phải thực hiện thiết kế 3 bước.

2. Về việc lập dự toán xây dựng công trình: việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu EPC được tiến hành sau khi dự án đã được phê duyệt trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt. Vì vậy, đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC trọn gói về nguyên tắc không cần lập dự toán xây dựng. Tuy nhiên, nếu các bên thỏa thuận trong hợp đồng có lập dự toán thì nhà thầu vẫn phải lập dự toán, nhưng dự toán được xác định trên cơ sở hồ sơ thiết kế được duyệt và giá ký kết hợp đồng; hồ sơ thanh toán hợp đồng thực hiện theo điểm 2.8.7 (Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói), mục 2, Phần II, Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; phương thức thanh toán có thể thanh toán theo khối lượng hoàn thành của từng đợt hoặc thanh toán theo từng hạng mục hoàn thành hoặc theo tỷ lệ (%) của giá hợp đồng ..., việc áp dụng phương thức thanh toán nào do các bên tự thỏa thuận và khi thanh toán không cần dự toán mà căn cứ vào hợp đồng để thanh toán.

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và PTHT Quảng Ngãi căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |