| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 89/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh dự toán XD công trình theo lương tối thiểu mới | Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Trả lời Văn bản số 336/SXD-QLKT ngày 06/7/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010 đối với trường hợp dự toán chi phí xây dựng đã lập theo đơn giá xây dựng địa phương theo mức lương tối thiểu cũ so với mức lương tối thiểu vùng mới thì hệ số điều chỉnh được xác định như sau:

1. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công được tính theo một trong những phương pháp sau:

a/ Phương pháp 1: Xác định giá ca máy mới (theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) với mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh chia cho giá ca máy đã lập theo đơn giá xây dựng địa phương cũ;

b/ Phương pháp 2: Xác định hệ số điều chỉnh trên cơ sở hệ số tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh (mới) so với thời điểm gốc (cũ) và tỷ trọng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng bằng phương pháp bình quân gia quyền theo nhóm máy trong giá ca máy;

2. Hệ số điều chỉnh đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được điều chỉnh dự toán từ ngày 01/1/2010 theo nguyên tắc lấy chi phí nhân công trong đơn giá của mức lương tối thiểu mới tại thời điểm điều chỉnh chia cho chi phí nhân công trong đơn giá đã lập theo mức lương tối thiểu cũ của dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện xây dựng;

3. Chi phí quy hoạch xây dựng đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu hoàn chỉnh.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí xây dựng theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên, - Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5) | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |