| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 94/BXD-KTXD V/v bù giá vật tư theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010 |

Kính gửi : Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường Tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1210/CV-DAVSMT ngày 02/7/2010 của Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường Tỉnh Bình Thuận về việc bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng cho dự án “Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường cho các thị trấn Phan Rí Cửa và Liên Hương tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận”, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.4 của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đã nêu: “Trường hợp cần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựng khác (ngoài 13 loại vật liệu quy định trong Thông tư) do biến động giá thì chủ đầu tư xác định và báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch tập đoàn kinh tế,…. quyết định”. Vì vậy, đối với một số chủng loại vật tư ngành nước thuộc hạng mục cấp nước cho thị trấn Phan Rí Cửa của dự án bị ảnh hưởng bởi biến động giá nhưng nằm ngoài 13 loại danh mục vật tư quy định trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD nếu đã được Ban quản lý dự án và nhà tài trợ thống nhất đồng ý bổ sung cho đơn vị thi công thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường tỉnh Bình Thuận căn cứ thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |