| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2103/QĐ-UBND | Vũng Tàu, ngày 25 tháng 8 năm 2010 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HẢI 3, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2010 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1503/SKHĐT-XDCB ngày 20 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là: 1.183.171.717 đồng. Bao gồm:

| Gói thầu | Hạng mục | Giá trị gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện | Cấp quyết định | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói 1 | Tư vấn khảo sát địa chất | 27.340.766 | Chỉ định thầu | Trọn gói | 01 tháng | Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng tỉnh BRVT |
| Gói 2 | Tư vấn khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư | 189.391.127 | Chỉ định thầu | Theo tỷ lệ phần trăm | 01 tháng | Chủ đầu tư | Công ty cổ phần thiết kế Xây dựng và Giao thông Phương Nam |
| Gói 3 | Tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | 6.249.824 | Chỉ định thầu | Trọn gói | 20 ngày | Chủ đầu tư | Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Môi trường |
| Gói 4 | Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán | 852.500.000 | Chỉ định thầu | Theo tỷ lệ phần trăm | 01 tháng | Chủ đầu tư | Công ty cổ phần thiết kế Xây dựng và Giao thông Phương Nam |
| Gói 5 | Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – dự toán | 107.690.000 | Chỉ định thầu | Theo tỷ lệ phần trăm | 01 tháng | Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Không Gian Sống |

2. Phần công việc không đấu thầu có giá trị: 5.927.179.229 đồng. Trong đó:

- Chi phí khác + quản lý dự án + tư vấn đầu tư xây dựng: 849.225.599 đồng.

- Chi phí dự phòng: 3.900.000.00 đồng.

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 1.177.953.630 đồng.

3. Phân chia gói thầu: các phần việc phải đấu thầu và được phép chỉ định thầu có giá trị là: 37.733.602.684 đồng, phân chia thành các gói thầu như sau:

| Gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu | Thời gian đấu thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Loại hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấnDịch vụ tư vấnDịch vụ tư vấnDịch vụ tư vấnDịch vụ tư vấnDịch vụ tư vấnDịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |
| Gói 1 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu | 84.546.848 | Chỉ định thầu | Quý 03/2010 | 01 tháng | Trọn gói |
| Gói 2 | Tư vấn giám sát thi công | 739.270.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước; hai túi hồ sơ | Quý 03/2010 | 20 tháng | Theo tỷ lệ phần trăm |
| Gói 3 | Tư vấn kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực | 258.744.500 | Chỉ định thầu | Quý 03/2010 | 01 tháng | Trọn gói |
| Gói 4 | Tư vấn thẩm định giá vật tư | 35.000.000 | Chỉ định thầu | Quý 03/2010 | 01 tháng | Trọn gói |
| Gói 5 | Tư vấn kiểm toán quyết toán | 117.976.336 | Chỉ định thầu | Quý 03/2011 | 01 tháng | Theo tỷ lệ phần trăm |
| Mua sắm hàng hóaMua sắm hàng hóaMua sắm hàng hóaMua sắm hàng hóaMua sắm hàng hóaMua sắm hàng hóaMua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |
| Gói 6 | Bảo hiểm công trình | 66.000.000 | Chỉ định thầu | Quý 03/2010 | 20 tháng | Trọn gói |
| Xây lắpXây lắpXây lắpXây lắpXây lắpXây lắpXây lắp |  |  |  |  |  |  |
| Gói 7 | Xây lắp thiết bị PCCC và trạm biến áp | 33.000.000.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước; một túi hồ sơ | Quý 03/2010 | 20 tháng | Theo đơn giá |
| Gói 8 | Trang thiết bị trường học | 3.400.000.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước; một túi hồ sơ | Quý 03/2011 | 02 tháng | Trọn gói |
| Gói 9 | Rà phá bom mìn | 32.065.000 | Chỉ định thầu | Quý 03/2010 | 01 tháng | Trọn gói |

4. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Hải, huyện Đất Đỏ có trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Thành Kỳ |
| --- | --- |