| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1579/QĐ-UBND | Huế, ngày 30 tháng 8 năm 2010 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG VÙNG CÁT VEN BIỂN VÀ ĐẦM PHÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 927/TTr-NNPTNT ngày 09 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 với các nội dung sau:

1. Khối lượng, nhiệm vụ của kế hoạch

a) Quản lý bảo vệ rừng

Quản lý bảo vệ 12.000 ha rừng vùng cát hiện có, bao gồm rú cát và diện tích rừng trồng vùng cát. Trong đó, tập trung quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ khu vực có tính chất xung yếu cần bảo vệ nghiêm ngặt và diện tích rú cát hiện còn để bảo vệ các nguồn nước ngọt dọc theo các đầm trằm.

b) Trồng rừng

Kế hoạch trồng rừng trong giai đoạn 2011-2015 là: 1.150 ha; cụ thể như sau:

- Phân theo địa bàn

Đơn vị tính: ha

| STT | Vùng trồng | Diện tích | Phân theo huyệnPhân theo huyệnPhân theo huyệnPhân theo huyệnPhân theo huyện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phong Điền | Quảng Điền | Hương Trà | Phú Vang | Phú Lộc |
| Tổng |  | Tổng1.150 | 570 | 220 | 130 | 100 | 130 |
| 1 | Ven biển | 600 | 400 | 100 | 40 | 20 | 40 |
|  | Trồng tập trung | 400 | 300 | 60 | 20 |  | 20 |
|  | Trồng bổ sung | 200 | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Nội đồng | 100 | 70 | 30 |  |  |  |
| 3 | Ngập nước | 50 | 20 | 10 | 10 |  | 10 |
| 4 | Phân tán | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

- Phân theo loài cây

Đơn vị tính: ha

| Vùng trồng | Diện tích | Phi lao | Keo chịu hạn | Keo Lưỡi Liềm | Cây ngập nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng | 1150 | 150 | 400 | 500 | 100 |
| Ven biển | 600 | 100 | 400 | 100 |  |
| Nội đồng | 100 |  |  | 100 |  |
| Ngập nước | 50 |  |  |  | 50 |
| Phân tán | 400 | 50 |  | 300 | 50 |

- Phân theo giai đoạn 2011-2015

Đơn vị tính: ha

| Vùng trồng | Diện tích | Phân theo nămPhân theo nămPhân theo nămPhân theo nămPhân theo năm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Tổng | 1150 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ven biển | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Nội đồng | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ngập nước | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Phân tán | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

2. Khái toán vốn

ĐVT: 1000đ

| STT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng vốn |  |  |  | 18.687.000 |
| A. | Vốn Lâm sinh |  |  |  | 16.250.000 |
| I | Quản lý bảo vệ rừng | ha | 12.000 | 100 | 1.000.000 |
| II | Trồng và chăm sóc rừng | ha | 1150 |  | 15.250.000 |
| 1 | Phi Lao | ha | 150 | 15000 | 2250000 |
| 2 | Keo Chịu hạn | ha | 400 | 15000 | 6000000 |
| 3 | Keo Lưỡi Liềm | ha | 500 | 10000 | 5000000 |
| 4 | Bản địa (Tra, Quao, Tràm...) | ha | 100 | 20000 | 2000000 |
| B | Chi phí quản lý bảo vệ rừng |  |  | 5%* A | 812.000 |
| C | Khuyến lâm |  |  | 2%*A | 325.000 |
| D | Quản lý phí |  |  | 8%*A | 1.300.000 |

3. Các giải pháp thực hiện

a) Giải pháp về kỹ thuật lâm sinh

| Loài cây trồng | Địa điểm trồng | Biện pháp kỹ thuậtBiện pháp kỹ thuậtBiện pháp kỹ thuậtBiện pháp kỹ thuật |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mật độ | Quy cách hố | Làm đất | T/C cây con |
| Phi lao | Ven biển, phân tán | 5000c/ha | 40*40*40 | Không cày | H: 0,8-1m; D: 8-10mm |
| Keo chịu hạn | Cồn cát di động | 3300c/ha | 30*30*30 | Không cày | H: 25-30cm; D: 2-3 mm |
| Keo Lưỡi liềm | Cồn cát bán cố định, nội đồng, phân tán | 1650 c/ha | 30*30*30 | Không lên líp | H: 25-30cm; D: 2-3 mm |
|  |  | 1000c/ha | 30*30*30 | Cày, lên líp |  |
| Cây ngập nước | Vùng ngập nước, trước chân đê | 5000c/ha | 30*30*30 |  | Tùy theo từng loài |

b) Giải pháp về cơ chế chính sách

- Chính sách đất đai: Tập trung giải quyết sự chồng chéo về quy hoạch phát triển thủy sản trên cát, trên hệ đầm phá, quy hoạch thăm dò khai thác ti tan, trồng rừng phòng hộ trên nguyên tắc đảm bảo tính bền vững về môi trường theo các biện pháp cụ thể sau:

+ Trồng đai phi lao dọc theo biển có độ rộng 50-100 m để tăng cường chức năng phòng hộ và chắn gió. Những diện tích quy hoạch nuôi tôm trên cát, khai thác Titan nằm trong phạm vi này phải có phương án thu hồi để trồng rừng. Đồng thời rà soát, thu hồi đất của tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép diện tích thuộc hành lang bảo vệ đê và diện tích đó được giao nhưng chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng; giao trả diện tích bán ngập để trồng cây ngập nước.

- Chính sách đầu tư và hưởng lợi

+ Tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện hành như các Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;

c) Giải pháp về khoa học, kỹ thuật và công nghệ

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chọn tạo giống; xác định cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng phục vụ trồng và chuyển hóa rừng thuần loài thành hỗn loài nhằm nâng cao hiệu quả chắn sóng, cố định phù sa, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

- Những khu vực điều kiện tự nhiên khó khăn chưa thể trồng rừng ngập nước (xói lở, bùn loãng...) cần áp dụng các giải pháp công trình phụ trợ như xây dựng kè, mỏ hàn, đóng cọc, bổ sung bùn...trước, trong quá trình trồng rừng;

- Phát triển các mô hình sản xuất lâm ngư kết hợp trên đất ngập nước; nghiên cứu đánh giá các mô hình trồng rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản gắn với từng loại rừng; tăng cường công tác khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công v.v...

- Ứng dụng công nghệ ảnh vệ tinh, GIS, mô hình số, công nghệ thông tin để quản lý, dự báo, đánh giá, theo dõi diễn biến rừng và thiên tai...

d) Giải pháp về nguồn vốn

- Vốn từ Ngân sách nhà nước: Đảm bảo vốn cho bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng hộ theo Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg

- Vốn từ Chương trình dự án JIPPRO do trung tâm xúc tiến và hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ

- Vốn trồng cây phân tán hàng năm của tỉnh.

- Vốn bảo vệ nâng cấp đê điều, phòng chống thiên tai để đầu tư, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ thuộc hành lang bảo vệ đê và khu vực bị sạt lở.

4. Tổ chức thực hiện

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế tổ chức thực hiện kế hoạch này; tập trung ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển rừng vùng cát ven biển, nơi xung yếu nhằm bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án 661 tổ chức thực hiện kế hoạch; kiện toàn bộ máy Ban quản lý dự án trồng rừng phòng hộ ven biển.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính:

Cân đối, bố trí nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của kế hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu |
| --- | --- |