| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1465/BXD-KTXD V/v: Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010 |

Kính gửi: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 121/VQH-PTK ngày 9/7/2010 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư. Chi phí thiết kế xây dựng công trình tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy trường hợp đơn vị tư vấn thiết kế mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì thương thảo với chủ đầu tư xem xét bổ sung chi phí này.

2. Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình tại Quyết định số 957/QĐ-BXD được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp dự án gồm nhiều công trình xây dựng như nêu tại văn bản số 121/VQH-PTK, thì chi phí thiết kế xây dựng tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của từng công trình (phương pháp 1 văn bản số 121/VQH-PTK).

3. Đối với trường hợp Dự án Trường Y tế Quảng Nam như văn bản số 121/VQH-PTK đã nêu, chi phí thiết kế công trình tính cho công trình cấp 3 là phù hợp.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |