| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1463/BXD-KTXD V/v: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010 |

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1069/STC-ĐT ngày 23/6/2010 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để tham khảo.

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đối với các công việc tư vấn đã công bố định mức chi phí như tại điểm 3.1.1 Quyết định số 957/QĐ-BXD thì chủ đầu tư và nhà thầu tham khảo áp dụng định mức chi phí. Đối với các công việc tư vấn chưa công bố định mức như tại điểm 3.1.7 Quyết định số 957/QĐ-BXD thì lập dự toán như Phụ lục để xác định chi phí.

Theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng thì nhà thầu thiết kế có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Định mức chi phí tư vấn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy trường hợp các đơn vị tư vấn thiết kế mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì chủ đầu tư xem xét bổ sung chi phí này.

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |