| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1548/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BXD | Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010. |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2586/UBND-KTTH ngày 02/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn quyết toán chi phí theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Sau khi xác định khối lượng chưa thực hiện từ ngày 01/10/2004, Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BXD như sau :

- Nếu không vượt tổng dự toán đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh và không phải phê duyệt lại;

- Nếu vượt tổng dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư (theo cơ cấu) thì Chủ đầu tư phải thẩm định và phê duyệt lại đồng thời báo cáo Người quyết định đầu tư;

- Nếu vượt tổng mức đầu tư (theo cơ cấu) thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Đối với những công trình đã nghiệm thu và đang trong giai đoạn trình duyệt quyết toán, có khối lượng thực hiện trước và sau thời điểm ngày 01/10/2004, căn cứ theo nội dung của hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để xem xét điều chỉnh (hoặc không điều chỉnh) theo nguyên tắc hai bên đã thanh toán, quyết toán xong thì không điều chỉnh.

Căn cứ ý kiến trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |